КРАСНОКУТСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ   ОСВІТИ

Н А К А З

10.06.2020                                       Краснокутськ			         №65

Про підготовку матеріально-технічної

бази закладів освіти району до

2020/2021 навчального року та роботи в

осінньо-зимовий період 2020/2021 років

Відповідно до розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 29 травня 2020 року №  310 «Про організаційну роботу з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до сталого функціонування  в осінньо-зимовий період 2020/2021 років», наказу Департаменту науки і освіти обласної державної адміністрації від 10.06.2020 №76 «Про підготовку матеріально-технічної бази закладів освіти області до 2020/2021 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 років», розпорядження Краснокутської районної державної адміністрації від 01.06.2020 №101 «Про організаційну роботу з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2020/2021 років» з метою своєчасної підготовки матеріально-технічної бази закладів освіти району до 2020/2021 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 років, керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», н а к а з у ю:

1. Затвердити  план заходів з підготовки матеріально-технічної бази закладів освіти району до 2020/2021 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 років (далі – план заходів), що додається.

2. Керівникам закладів освіти:

2.1. Забезпечити виконання плану заходів з підготовки матеріально-технічної бази закладів освіти району до 2020/2021 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 років,  затвердженого пунктом 1 цього наказу.

Відповідно до визначених термінів

2.2. Надати до відділу освіти копію наказу щодо підготовки закладу освіти до роботи в 2020/2021 навчальному році та в осінньо-зимовий період 2020/2021 років.

До 01.07.2020

3. Начальнику групи по централізованому господарському обслуговуванню  відділу освіти районної державної адміністрації Ірині ГАПОН:

3.1. Здійснити моніторинг виконання плану заходів з підготовки матеріально-технічної бази закладів освіти району до 2020/2021 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 років, проведення ремонтних робіт у закладах освіти району (із виїздом до відповідних закладів освіти у разі потреби).

До 15.08.2020

3.2. Здійснити протягом 2020/2021 навчального року моніторинг виїзду шкільних автобусів на маршрути (із виїздом до відповідних закладів освіти району у разі потреби).

До 25.12.2020

3.3. Тримати на постійному контролі стан проходження опалювального сезону  2020/2021 років у закладах освіти району.

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник групи по централізованому

господарському обслуговуванню

відділу освіти  						                   Ірина ГАПОН

Додаток

до наказу відділу освіти

від 10.06.2020 №65

План заходів

з підготовки матеріально-технічної бази закладів освіти району

до 2020/2021 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період

2020/2021 років

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Розробити та затвердити план заходів щодо підготовки закладів освіти до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 років | До 01.07.2020 | Керівники закладів освіти |
| 2 | Надати до групи по централізованому господарському обслуговуванню відділу освіти районної державної адміністрації копію плану заходів щодо підготовки закладів освіти до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 років | До 01.07.2020 | Керівники закладів освіти |
| 3 | Виконати заплановані ремонтні роботи у закладах освіти району | До 15.08.2020 | Керівники закладів освіти |
| 4 | Забезпечити підготовку теплових господарств закладів освіти до опалювального сезону 2020/2021 років відповідно до вимог Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року за № 1310/16001 | До 15.08.2020 | Керівники закладів освіти, начальник групи по централізованому господарському обслуговуванню відділу освіти |
| 5 | Отримати акти готовності на внутрішньобудинкові системи опалення закладів освіти до опалювального сезону 2020/2021 років за формою, наведеною у додатку 4 Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року за № 1310/16001 | До 15.08.2020 | Керівники закладів освіти, начальник групи по централізованому господарському обслуговуванню відділу освіти |
| 6 | Провести спільно з представником інспекції Держенергонагляду у Харківській області комісійну перевірку готовності теплових господарств закладів освіти до роботи в опалювальний період 2020/2021 років із отриманням відповідних актів | До 01.09.2020 | Керівники закладів освіти, начальник групи по централізованому господарському обслуговуванню відділу освіти |
| 7 | Забезпечити освітянські котельні (топкові) та сприяти забезпеченню закладів освіти резервним джерелом електроживлення на випадок відключення зазначених об’єктів від енергопостачання або в разі виникнення надзвичайних ситуацій | До 31.12.2020 | Керівники закладів освіти, начальник групи по централізованому господарському обслуговуванню відділу освіти |
| 8 | Провести дооснащення приладами обліку енергоносіїв заклади освіти району у разі потреби | До 15.08.2020 | Керівники закладів освіти, начальник групи по централізованому господарському обслуговуванню відділу освіти |
| 9 | Виконати заплановані технічні заходи з підготовки котелень (топкових) до роботи в опалювальному сезоні 2020/2021 років | До 01.09.2020 | Керівники закладів освіти, начальник групи по централізованому господарському обслуговуванню відділу освіти |
| 10 | Отримати усі необхідні дозвільні документи на експлуатацію котелень (топкових) в опалювальному сезоні 2020/2021 років | До 15.09.2020 | Керівники закладів освіти, начальник групи по централізованому господарському обслуговуванню відділу освіти |
| 11 | Придбати та завезти паливо на опалювальний сезон 2020/2021 років у межах виділених лімітів | До 15.09.2020 | Керівники закладів освіти, начальник групи по централізованому господарському обслуговуванню відділу освіти |
| 12 | Переглянути та затвердити з відповідними службами маршрути руху шкільних автобусів | До 19.08.2020 | Керівники закладів освіти, начальник групи по централізованому господарському обслуговуванню відділу освіти |
| 13 | Забезпечити виконання вимог статі 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо проведення поточного огляду, періодичного обстеження та паспортизації закладів освіти району | Постійно | Керівники закладів освіти, начальник групи по централізованому господарському обслуговуванню відділу освіти |
| 14 | Організувати контроль за закладами освіти району, де виявлені ознаки аварійності, та підтвердити аварійний стан приміщень висновками спеціалізованих організацій | Постійно | Керівники закладів освіти, начальник групи по централізованому господарському обслуговуванню відділу освіти |
| 15 | Облаштувати будівлі та приміщення закладів освіти району безперешкодним доступом для осіб з обмеженими фізичними можливостями відповідно до затверджених планів на 2020 рік | До 01.09.2020 | Керівники закладів освіти |
| 16 | Провести обробку вогнетривким розчином дерев’яних конструкцій горищних приміщень закладів освіти | Відповідно до вимог чинного законодавства | Керівники закладів освіти |
| 17 | Провести обстеження протипожежного стану всіх будівель, перевірити роботу автоматичних систем протипожежного захисту, справність технічних засобів пожежогасіння | До 06.08.2020 | Керівники закладів освіти, |
| 18 | Завершити роботу із забезпечення закладів освіти району первинними засобами пожежогасіння | До 06.08.2020 | Керівники закладів освіти |
| 19 | Провести випробування електричного обладнання верстатів у навчальних майстернях | До 06.08.2020 | Керівники закладів освіти |
| 20 | Здійснити перевірку систем заземлення (занулення) на відповідність діючим вимогам, отримати акти за встановленою формою | До 09.08.2020 | Керівники закладів освіти |
| 21 | Провести опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів | До 09.08.2020 | Керівники закладів освіти |
| 22 | Провести випробування спортивного та ігрового обладнання на міцність кріплення й надійність експлуатації | До 09.08.2020 | Керівники закладів освіти |
| 23 | Отримати дозвіл органів державного нагляду (ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області, ГУ ДСНС України у Харківській області) на початок 2020/2021 навчального року | До 15.08.2020 | Керівники закладів освіти, начальник групи по централізованому господарському обслуговуванню відділу освіти |